Metodología de Desarrollo del Sistema VetCare

Proyecto: VetCare
Asignatura: Capstone / Proyecto de Título
Fase: 2 — Diseño y desarrollo del proyecto
Responsable: Fernando Rodriguez

Contenido

Introducción	1

2. Objetivo del documento	1

3. Justificación de la metodología elegida	1

4. Características de la metodología incremental	1

5. Proceso de trabajo	1

6. Planificación de los incrementos	2

6.1 Incremento 1: Usuarios y mascotas	2

6.2 Incremento 2: Atención y antecedentes de salud	2

6.3 Incremento 3: Seguimiento y validación final	2

7. Documentación generada	3

8. Roles y responsabilidades	3

9. Seguimiento y control del avance	4

10. Criterios para considerar terminado un incremento	4

11. Riesgos y medidas de mitigación	4

12. Conclusión	5

# Introducción

El presente documento describe la metodología de desarrollo seleccionada para el proyecto VetCare, un sistema orientado a la gestión y seguimiento de la salud veterinaria. La metodología elegida es el desarrollo incremental, ya que el proyecto es realizado por una sola persona y requiere organizar el trabajo en etapas pequeñas, manejables y verificables. 
El enfoque incremental permite construir el sistema progresivamente, incorporando grupos de funcionalidades en cada incremento. Al finalizar cada etapa, se revisan los resultados y se realizan ajustes antes de continuar con el siguiente conjunto de funcionalidades.

# 2. Objetivo del documento

Documentar cómo se aplicará la metodología incremental en la planificación, diseño, desarrollo y validación de VetCare, indicando las etapas de trabajo, los incrementos propuestos, los productos generados y la forma en que se revisará el avance del proyecto.

# 3. Justificación de la metodología elegida

Se eligió la metodología incremental porque permite dividir el proyecto en partes más pequeñas, que se pueden desarrollar y probar poco a poco. Esto es útil para un proyecto individual, ya que ayuda a organizar las tareas, llevar un control del avance y encontrar errores a tiempo.

Además, permite tener una versión parcial del sistema al terminar cada etapa. De esta forma, se pueden revisar los resultados y hacer cambios en las siguientes etapas, teniendo en cuenta los requerimientos y las historias de usuario.

# 4. Características de la metodología incremental

Desarrollo por incrementos: el sistema se divide en partes más pequeñas, según la prioridad de las funcionalidades.

Entrega progresiva: en cada etapa se agregan nuevas funciones que se pueden revisar y comprobar.

Pruebas por etapa: se verifica que cada funcionalidad funcione correctamente antes de integrarla al sistema.

Revisión y mejora: se registran los errores y se corrigen según su importancia.

Trazabilidad: se relacionan los requerimientos con las historias de usuario, el diseño, el desarrollo y las pruebas del sistema.

# 5. Proceso de trabajo

Para cada incremento se seguirán los siguientes pasos:

Revisar y ordenar los requerimientos e historias de usuario según su prioridad.

Diseñar las interfaces, los datos y las relaciones necesarias para las funciones seleccionadas.

Desarrollar las funcionalidades planificadas utilizando las tecnologías del proyecto.

Realizar pruebas para comprobar que las funcionalidades funcionen correctamente.

Registrar los resultados, errores y cambios que queden pendientes.

Revisar lo realizado y continuar con el siguiente incremento, comprobando que las funciones principales estén listas o que los problemas pendientes estén registrados.

# 6. Planificación de los incrementos

La siguiente planificación es una propuesta inicial y puede cambiar según el avance del proyecto, las necesidades técnicas y las observaciones que se reciban durante las revisiones académicas.

## 6.1 Incremento 1: Usuarios y mascotas

Objetivo: crear la base del sistema para permitir el acceso de los usuarios y comenzar a gestionar la información de las mascotas.

- Registro de usuarios.

- Inicio y cierre de sesión.

- Acceso al sistema según el perfil de cliente o veterinario.

- Búsqueda de clientes.

- Registro y consulta de fichas de mascotas.

Productos esperados: requerimientos organizados por prioridad, diseño de las interfaces, estructura inicial de la base de datos y pruebas para verificar el funcionamiento de los usuarios y las mascotas.

## 6.2 Incremento 2: Atención y antecedentes de salud

Objetivo: agregar funciones que permitan registrar y consultar la información veterinaria de cada mascota.

- Registro de consultas veterinarias.

- Registro y consulta de tratamientos.

- Registro y consulta de vacunas.

- Consulta del historial clínico de las mascotas.

Productos esperados: funciones de atención veterinaria integradas al sistema, relación entre las mascotas, las consultas y los profesionales, y pruebas para comprobar que todo funcione correctamente.

## 6.3 Incremento 3: Seguimiento y validación final

Objetivo: permitir el seguimiento de fechas importantes y comprobar que todas las funciones del sistema trabajen correctamente en conjunto.

- Consulta de próximas fechas importantes.

- Recordatorios según el mecanismo que se implemente.

- Pruebas para comprobar que las diferentes funciones trabajen correctamente entre sí.

- Corrección de los errores encontrados.

- Revisión final de los requerimientos, las interfaces y la documentación.

Productos esperados: funciones de seguimiento implementadas, resultados de las pruebas realizadas y documentación actualizada.

# 7. Documentación generada

La metodología incremental se apoyará en los siguientes documentos y elementos, que ayudarán a organizar el desarrollo del sistema y revisar su funcionamiento en cada etapa.:

| Documento o artefacto | Propósito | Relación con el proceso |
| --- | --- | --- |
| Especificación de requerimientos (IEEE 830) | Definir el alcance y los requerimientos del sistema. | Base para planificar los incrementos. |
| Historias de usuario | Describir necesidades y beneficios para los perfiles del sistema. | Permiten priorizar funcionalidades. |
| Diagramas UML | Representar actores, actividades, clases y relaciones. | Apoyan el análisis y diseño. |
| Modelo Entidad-Relación | Definir la organización de los datos. | Guía la estructura de la base de datos. |
| Mockups | Representar visualmente las interfaces previstas. | Apoyan el diseño y la revisión de pantallas. |
| Plan y casos de prueba | Definir verificaciones y criterios de aceptación. | Permiten evaluar cada incremento. |
| Registro de resultados y errores | Documentar resultados reales y problemas detectados. | Apoya la corrección y validación progresiva. |

# 8. Roles y responsabilidades

El proyecto se desarrolla de manera individual, por lo que una sola persona se encarga de analizar los requerimientos, diseñar, planificar, desarrollar el sistema, realizar las pruebas, preparar la documentación y registrar los errores encontrados.

Además, se tendrán en cuenta las observaciones del profesor o de los usuarios que revisen el prototipo, para realizar mejoras cuando sea necesario. Sin embargo, estas personas no forman parte del equipo de desarrollo.

# 9. Seguimiento y control del avance

Al finalizar cada incremento, se revisarán los siguientes puntos:

- Qué funcionalidades se planificaron y cuáles se completaron.

- Qué pruebas se realizaron y cuáles fueron sus resultados.

- Qué errores o problemas quedan pendientes.

- Qué cambios se deben hacer en los requerimientos, diagramas, mockups o documentos.

- Qué funcionalidades se desarrollarán en el siguiente incremento.

El avance del proyecto se registrará mediante una lista de tareas o una tabla de seguimiento con los siguientes estados: pendiente, en desarrollo, implementado, probado y requiere corrección.

Una funcionalidad solo se considerará probada cuando se hayan realizado las pruebas correspondientes y se hayan registrado sus resultados.

# 10. Criterios para considerar terminado un incremento

- Las funcionalidades planificadas están desarrolladas o sus limitaciones están registradas.

- Se realizaron las pruebas correspondientes a las funcionalidades implementadas.

- Los errores encontrados están corregidos o registrados como pendientes, según su importancia.

- Las nuevas funcionalidades no afectan el funcionamiento de las que ya estaban implementadas.

- La documentación del proyecto está actualizada.

# 11. Riesgos y medidas de mitigación

| Riesgo | Medida de mitigación |
| --- | --- |
| Retrasos por realizar todas las tareas individualmente. | Priorizar las funciones esenciales y dividir el trabajo en tareas pequeñas. |
| Cambios en requerimientos o diseño. | Revisar el impacto de los cambios antes de incorporarlos y actualizar la documentación relacionada. |
| Errores detectados al integrar funciones. | Realizar pruebas en cada incremento y repetir las pruebas relevantes después de corregir errores. |
| Alcance mayor que el tiempo disponible. | Distinguir las funciones esenciales de las mejoras opcionales y documentar las pendientes. |
| Pérdida o inconsistencia de datos de prueba. | Mantener copias de seguridad y utilizar datos ficticios durante las pruebas. |

# 12. Conclusión

La metodología incremental es adecuada para desarrollar VetCare de forma individual, ya que permite organizar el trabajo por etapas, dar prioridad a las funciones más importantes y revisar los resultados poco a poco. También ayuda a encontrar errores a tiempo, mantener la documentación actualizada y relacionar los requerimientos con el diseño, las funcionalidades y las pruebas. La planificación se podrá modificar según el avance del proyecto, registrando los cambios y los resultados de cada etapa.